| ##### REPUBLIQUE DU CAMEROUN ##### Paix –Travail – Patrie ---------------- |  | ##### REPUBLIC OF CAMEROON ##### Peace –Work – Fatherland ##### -------------- |
| --- | --- | --- |
| MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE --------------- |  | MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT --------------- |
| COMITE TECHNIQUE DE SUIVI DES PROGRAMMES ECONOMIQUES ----------- |  | TECHNICAL FOLLOW UP COMMITTEE FOR ECONOMIC PROGRAMS ----------- |
| PROJET FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS ET D’INCLUSION ÉCONOMIQUE ------- |  | ADAPTIVE SAFETY NETS AND ECONOMIC INCLUSION PROJECT ------- |

Termes de référence pour le recrutement du prestataire chargé d’appuyer l’UGP dans la mise à jour technologique et la mise à niveau du SIG-I pour intégrer les besoins du Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d’Inclusion Economique

Juin 2023

# 1. Contexte et justification

Dans sa Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30) pour la transformation structurelle et le développement inclusif, le Gouvernement s’est engagé à consolider les acquis de la protection sociale et élargir son champ au plus grand nombre de Camerounais, en intégrant progressivement l’ensemble des catégories sociales jusqu’ici en marge du système, à travers la réduction des inégalités sociales, les mesures de protection contre toutes les formes de vulnérabilité, la cohésion et l’inclusion sociales. Pour atteindre ces objectifs, il compte articuler ses interventions autour : (i) de la sécurité sociale, (ii) des transferts sociaux et (iii) de l’action sociale.

Dans ce cadre, le Gouvernement poursuit la mise en œuvre du Projet Filets Sociaux qui constitue l’un des instruments phares de l’assistance sociale au Cameroun car les filets sociaux accordent des transferts monétaires ciblés aux ménages les plus pauvres. Le PFS est actuellement financé par la Banque mondiale, l’Agence française de Développement et le Gouvernement. Lancé en 2013 auprès de 2.000 ménages bénéficiaires, le Projet a permis de toucher 375 500 ménages en 2022 soit environ 1 877 500 individus. Une évaluation du Projet a montré les impacts positifs de grande envergure des transferts monétaires sur les bénéficiaires et dans la communauté. Les filets sociaux ont des effets positifs à court terme et un impact positif à moyen terme sur les bénéficiaires et ils permettent au Gouvernement d’atteindre son objectif de réduction de la pauvreté

Ainsi, pour assurer la pérennisation des activités d’un tel Projet, le Gouvernement est en train de mettre sur pied, avec la Banque mondiale, un nouveau Projet (le Projet Filets Sociaux Adaptatifs et Inclusion Économique). Le nouveau Projet comprend 5 composantes à savoir : Composante 1 « Projet filets sociaux adaptatifs », Composante 2 « Inclusion économique des jeunes et entrepreneuriat », Composante 3 « Systèmes numériques de prestation réactifs aux chocs », Composante 4 « Soutien à la gestion et à la coordination du Projet » et Composante 5 « Composante de réponse d'urgence (CERC) ». S’agissant particulièrement de la Composante 3, elle comprend deux Sous-composantes : la Sous-composante 3.1 : Registre social unifié et la Sous-composante 3.2 : Dispositif de paiement numérique.

Le Projet Filets Sociaux dispose à ce jour d’un Système d’Information de Gestion Intégré (SIG-I) qui permet de gérer, de façon automatisée tous les processus liés aux métiers principaux des filets sociaux, notamment : (i) le ciblage, l’enregistrement, le paiement et la gestion des bénéficiaires, (ii) l’importation et le partage des données avec d’autres sources de donnée, (iii) la gestion des utilisateurs, (iv) la production des listes de bénéficiaires et des états, listings et rapport de paiement, (v) la gestion des Travaux à hautes intensité de main d’œuvre (THIMO),

(vi) la gestion des plaintes, (vii) la production du plan de travail et budget annuel (PTBA) du plan de décaissement, du plan de passation de marché, du bilan d’exécution financière et les statistiques concernant les rapports de terrain.

En ce qui concerne le nouveau Projet (Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d’Inclusion Économique (PFS-AIE)), le SIG-I actuel doit prendre en compte : (i) les améliorations des fonctionnalités existantes pour la composante 1, notamment toutes les évolutions qui apportent une valeur ajoutée à l’utilisation du système et la migration de toutes ces fonctionnalités vers les nouvelles technologies et (ii) les nouvelles fonctionnalités pour les autres composantes nouvelles, notamment les inscriptions en ligne, le paiement numérique, le ciblage, l’enregistrement, le paiement et l’accompagnement des bénéficiaires.

En plus, le SIG-I du PFS-AIE doit prendre en compte : (i) la production de l’identifiant unique et son harmonisation avec celui du Registre social unifié du Cameroun (RESUC), (ii) l’harmonisation du questionnaire de collecte des données sur les conditions de vie pour le choix des ménages bénéficiaires des filets sociaux (CVTS) avec le questionnaire du RESUC, (iii) la gestion des déduplications (contrôle et vérification des doublons) et (iv) les nouvelles tablettes biométriques.

Les présents termes de référence visent à guider et orienter le recrutement et le travail du prestataire chargé d’appuyer l’UGP dans la mise à jour technologique et la mise à niveau du SIG-I du PFS pour intégrer les besoins du PFS-AIE.

# 2. Objectif de la prestation

L’objectif de cette consultation est de former au préalable l’équipe IT de l’UGP sur les nouvelles technologies de développement, de faire une migration du SIG-I du PFS vers les nouvelles technologies de développement logiciel, d’améliorer les fonctionnalités de ce SIG-I et de développer les fonctionnalités liées aux besoins du Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d’Inclusion Economique.

# 3. Objectifs spécifiques

De façon spécifique il est question de :

- former l’équipe IT du Projet (en vidéoconférence) sur les nouveaux cadres de développement et sur la maintenance pour lui permettre de contribuer au développement du nouveau SIG-I ;

- migrer le SIG-I du PFS vers une architecture Micro-services en utilisant les modèles de développement « Spring Boot » pour les traitements serveurs ou back-end et « Angular » pour les interfaces utilisateurs ou front-end ;

- développer l’identifiant unique pour les individus enregistrés dans le SIG-I et dont l’unicité est garantie par les paramètres biométriques ;

- automatiser la gestion des déduplications (identification, contrôle/vérification, et suppression des doublons) ;

- intégrer les besoins liés à la prise en compte de nouvelles tablettes biométriques à acquérir ;

- prendre en compte toutes les améliorations identifiées pendant l’exploitation du SIG-I du PFS ;

- ajouter les fonctionnalités relatives à la composante 2.1 notamment la collecte des données via une plateforme sécurisée sur internet, le scoring, la formation, le paiement, le suivi et l’accompagnement des jeunes ;

- ajouter les fonctionnalités relatives à la composante 2.2 notamment  la collecte des données via une plateforme sécurisée sur internet, le scoring, la formation, le paiement, le suivi et l’accompagnement des jeunes entrepreneurs ;

- implémenter la prise en charge totale des paiements numériques ;

- implémenter des services web permettant d’assurer l’interopérabilité avec le RESUC ;

- développer la prise en compte du questionnaire de collecte des données avec le RESUC.

# 4. Méthodologie de développement

Le prestataire travaillera sous la supervision de l’UGP. L’UGP mettra à la disposition du prestataire, toute la documentation disponible et jugée nécessaire pour l'accomplissement de son travail.

Le prestataire va former l’équipe IT du Projet (en vidéoconférence) sur les modèles de développement « Spring Boot » pour les traitements serveurs ou back-end et « Angular » pour les interfaces utilisateurs ou front-end et sur la maintenance, pour lui permettre de contribuer au développement du nouveau SIG-I et par la suite de prendre la main pour les interventions futures de maintenance corrective et évolutive.

La méthode de développement retenue est la méthode agile. Cette méthode qui se veut très flexible et souple est axée sur la distribution rapide de petites parties de logiciels opérationnels pour améliorer la satisfaction client. Ainsi, au début de chaque mois qui est la durée d’une étape de développement (sprint), l’équipe de développement dans laquelle figureront l’équipe IT de l’UGP arrête les fonctionnalités de la version du mois. Chaque jour du mois, il est organisé une réunion (en vidéoconférence) de mise au point de 15 minutes maximum (daily scrum) dont l’objectif est d'inspecter la progression vers l'objectif de l’étape de développement et d'adapter les taches mensuelles si nécessaire, en ajustant les futurs travaux planifiés. A la fin de chaque mois, on organise une réunion de revue des activités mensuelles, d’évaluation et de tests du livrable mensuel par les parties prenantes.

A chaque étape, le produit est livré, des fonctionnalités ajoutées, des améliorations implémentées, prenant en compte les retours des parties prenantes pour l’étape concernée.

La méthode agile garantie l’amélioration de la qualité du livrable qui répond aux besoins fonctionnels à chaque étape selon les priorités des calendriers des résultats.

# 5. Description des taches et fonctionnalités

## 5.1. Modules de formation pour Microservices, Angular, SpringBoot et la maintenance système, réseaux et sécurité

Les équipes IT du Projet devront être formées par la structure en charge de cette prestation sur la maintenance, Angular et SpringBoot pendant 5 jours à temps plein par vidéoconférence sur les objectifs et modules précisés ci-après :

- Microservices

  - Objectifs

- Définir une architecture basée sur les microservices ;

- Identifier les problématiques de mise en œuvre et les bénéfices de l'architecture microservices ;

- Décrire le rôle des services Web interopérables au sein d'une architecture microservices ;

- Identifier et décrire le panorama des outils et technologies.

  - Aperçu de l'approche traditionnelle

- Architecture monolithique

- L'émergence des services (EAI, CORBA)

- Architecture orientée service (SOA)

- L'émergence des services Web (SOAP)

- Microservices

  - Concept et compromis

- Flexibilité et complexité

- Cohésion et couplage

- Dépendances cachées VS dépendances explicites

- Petits et grands systèmes

- Module/Composant VS Service

  - Implémentation de microservices

- Principe de responsabilité unique

- Microservice VS Service

- Culture DevOps

- Déploiement et intégration continue

- Protocoles HTTP, JMS, AMQP, Websockets, JSON

- API légères (REST, GraphQL)

  - Gestion des logs applicatifs et monitoring

- Le monitoring au centre d'un microservice

- Métriques et health check

- Centralisation des logs

- Parcours de solutions : ELK, Graylog, Syslog

  - Déploiement d'une architecture microservices

- Déploiement continu de dizaines/centaines d'applications

- Technologies de conteneurs (Docker)

- Gestion de configuration (Ansible)

- Solutions d'infrastructure pour les microservices (Kubernetes)

  - Cloud computing et scalabilité

- Haute Disponibilité (redondance et fail-over)

- Performance (load balancing)

- Scalabilité automatique

  - Problématiques de mise en œuvre

- Complexité de l'écosystème

- Performances réseaux

- Sécurité

- Déploiement

- Tests

- Nano-services

- Pour ce qui est de Angular

  - Objectifs

- Maitriser la dernière version

- Développer et tester complètement une application

- Appliquer les bonnes pratiques de développement

  - Modules de formations

- Présentation du Framework

  - La nouvelle version d’Angular

  - Les nouveautés de TypeScript

  - Le moteur de rendu Ivy

  - Introduction au nouvel outil de build Bazel

- Les Web components

  - Une specification du W3C (World Wide Web Consortium)

  - Création de baslises personnalisées

  - Les notions de templates, Shadow DOM, Custom Elements et HTML Imports

- Architecture d’une application Angular

  - Organiser son code avec les modules

  - Les components et les templates. Connecter les components et templates avec le Data Binding

  - Le rôle des directives

  - Les services

  - Notion d’injection de dépedance

- Une première application Angular

  - La structure d’un projet Angular

  - Les modules et composants

  - Démarrer « from scratch » avec Angular -CLI

  - Utilisation d’Angular-CLI Création de projet

  - Création de modules, components et services

- Les templates

  - Utiliser l’interpolation Property et event bindings

  - Utiliser des variables locales

  - Utilisation des pipes

- Les formulaires

  - Création de formulaires avec FormsModule

  - Création de formulaires avec FormBuilder

  - Validation et gestion des erreurs

- La bibliothèque RxJS (Reactive extensions for JavaScript)

  - La programmation réactive

  - Observable et Observer

  - Utilisation des opérateurs Communication entre components avec les Subjects

- Travail avec http

  - Le service http

  - Utilisation de RxJS

  - Récupérer des données

  - Promise

  - Observable

- Le routage

  - Les différentes versions du module de routage

  - Fonctionnement du routage

  - Configurer des routes et utiliser les directives

- Les PWA (Progressive Web App)

  - Présentation des Progressives Web App

  - Notion de Service Worker

  - Implémentation d’une PWA avec Angular

- Découverte de NgRx

  - Présentation de Redux Store, State et Actions

  - Mise en place de NgRx

  - Gestion des requêtes http avec les Side effects

- Les tests et les bonnes pratiques

  - Les tests unitaires et fonctionnels

  - Présentation de Jasmine et Karma

  - Présentation de Protractor John Papa et le coding style guide

- Pour ce qui est SpringBoot

  - Objectifs

- Apprendre à mettre en œuvre le module SpringBoot

- Être capable de développer des applications riches avec Spring

- Comprendre comment maitriser la configuration et la sécurité

  - Modules de formations

- Introduction

  - Rappels Spring

- Le Projet Spring Boot

- Création d’une application Spring Boot

  - Spring Initializr

  - Spring Tool Suite

  - Les projets Maven rôle des directives

  - La classe principale

  - L’exécution

  - Le packaging

- Concepts fondamentaux

  - Convention over configuration

  - L’auto configuration

  - Les starters

- Injection de dépendance

  - Le couplage faible

  - Types d’injection de dépendances

  - La définition via Java Config

  - Cycles de vie

  - Les profiles

- Configuration des propriétés

  - Propriétés de configuration

  - Fichiers properties ou Yaml

  - Les propriétés de définition

  - La bannière Spring Boot

- Journalisation et traces

  - Configuration des traces

  - Utiliser une implémentation

- Spring Boot Devtools

  - Redémarrage automatique

  - Utilisation distante

- Application Web avec Spring MVC

  - Rappels MVC

  - Architecture générale de Spring MVC

  - Les contrôleurs

  - Le mapping avec une requête

  - L’extraction de données de la requête

  - Le format des données

  - Le templating avec Thyemeleaf

- Spring Boot et Spring MVC

  - Les apports de Spring Boot

  - Personnalisation de la configuration

  - Contenu statique et webjar

- Conteneur de servelets

  - Choix du conteneur

  - Configuration du conteneur

  - Graceful shutdown

- Persistance avec Spring Data

  - Les repositories

  - Stratégie de déduction des requêtes

  - La définition des méthodes

  - L’annotation @Query

- Configuration d’une source de données

  - Support pour une base embarquée ou externe

  - Configuration du pool de connexions

- Spring Data JPA

  - JPA Repository

  - Mots clés supportés pour JPA

  - Les annotations @Query et @NamedQuery

  - Les projections

  - Le support de l’API Criteria

  - La gestion des transactions et des verrous

  - L’implémentation personnalisée d’un repository

- Services REST avec Spring MVC

  - Les contrôleurs

  - La sérialisation JSON avec Jackson

  - La gestion des erreurs

- Invocation d’un service REST distant

  - La classe RestTemplate

  - La classe WebClient

- Documenter une API

  - Le support de Swagger avec SpringFox

  - La configuration

  - Swagger UI

- CORS

  - Présentation

  - Support dans une application Spring

- Spring Data REST

  - HAL

  - L’API exposée

  - La configuration et la personnalisation

- Cache

  - Activation et mise en œuvre

  - Le gestionnaire de cache

- Tests automatisés

  - Spring Boot et JUnit

- Tests unitaires

  - Avec JUnit, Mockito et Maven

- Tests d’intégration

  - Les annotations de Spring Boot

  - Les tests d’intégration avec Maven

  - Les tests avec des données JSON

- Tests d’intégration de services REST

- Tests d’intégration d’un client REST

  - L’annotation @RestClientTest

  - La classe MockRestServiceServer

- Tests d’intégration des Repository

  - L’annotation @DataJpaTest

  - L’initialisation de la base de données de test

- Déploiement

- Spring Boot Actuator

  - Les endpoints

  - La configuration des endpoints

  - Les endpoints personnalisés

- Pour ce qui est de la maintenance système, réseaux et sécurité

  - Objectifs

- Maitriser les environnements de développements et déploiements (Frameworks de développement et de déploiements : Linux, virtualisation, Jenkins, PostgreSql, etc.)

- Développer les outils de sauvegardes systèmes, des logs applicatifs, des bases de données

- Appliquer les bonnes pratiques

  - Modules de formations

- Installation

  - Systèmes et applicatifs

  - Configuration des espaces disques des Machines virtuelles

- Sauvegardes

- Sécurité

  - Sécurité réseau

  - Sécurité des applications

  - Sécurité des machines virtuelles

- Commandes usuelles Linux et Scripts

  - Sécurité réseau

  - Sécurité des applications

- Commandes usuelles Linux

- Gestion de la bande passante

## 5.2. Migration du SIG-I dans les technologies actuelles

Le SIG-I du PFS est conçu dans une architecture monolithique qui n’est pas favorable à l’interopérabilité et qui utilise les modèles de développement propriétaire « Nafkan front end » avec la technologie  « jsf » (JavaServer Faces)  pour la réalisation des interfaces utilisateurs, et « Nafkan back end » avec la technologie « java/j2ee » pour les traitements côté serveur et la gestion des données. Ces technologies sont aujourd’hui non entretenues par les communautés des développeurs et comportent des risques de sécurité, de manque d’experts et de manque de solutions aux problèmes rencontrés du fait de l’obsolescence. Les conséquences des développements en « jsf » sont : (i) des délais allongés et des coûts plus élevés, (ii) des serveurs confrontés à des problèmes de surcharge et de dysfonctionnement quand il faut y charger des pages web et (iii) des arrêts de mises à jour des outils nécessaires pour résoudre la plupart des problèmes de surcharge des serveurs par la communauté des développeurs. De ce qui précède, l'utilisation d'une technologie dépassée telle que « jsf » pose de plus en plus de problèmes chaque année, et peut finalement faire perdre de l'argent au lieu de l'économiser sur une mise à jour technologique.

La migration du SIG-I dans les technologies nouvelles est irréversible au regard des défis d’interopérabilité et des besoins nouveaux du PFS-AIE. Le SIG-I doit migrer vers l’architecture micro-service qui repose sur le découpage du système à développer en modules et de chaque module de l’application en petits services, appelés Microservices, parfaitement autonomes. En adoptant cette architecture, la continuité de fonctionnement du système est garantie en déployant le système progressivement sur l’environnement d’exploitation : le déploiement peut être effectué par module après son développement et la validation de l’équipe de test.

La nouvelle technologie pour le développement des interfaces utilisateurs ou « Front-End » est Angular (Angular est un Framework JavaScript qui vous permet de développer des applications web "efficaces et sophistiquées", il est le premier mondial en la matière).

La nouvelle technologie pour les développements des traitements au niveau du serveur ou « Back End » est Springboot (qui est un Framework permettant la facilitation du développement de nouvelles applications Spring et surtout le gain en termes de temps de développement et l’augmentation de la productivité.).

Les nouvelles technologies susmentionnées sont utilisées aujourd’hui par les systèmes modernes comme CORE-MIS, ISAS de Turquie, TresorPay du Ministère des Finances du Cameroun et IDEMIA qui est leader des solutions biométriques dans le monde.

## 5.3 Description des fonctionnalités à améliorer dans SIG-I du PFS (TMO, TMU, THIMO, TMU-Covid-19)

- harmoniser le questionnaire de collecte des données avec le RESUC, le rendre flexible pour pouvoir redimensionner le questionnaire en fonction des besoins et automatiser la production des logs contenant les résultats et détails des erreurs que génèrent les importations de données d’enquêtes dans un fichier Excel de sorte à avoir les lignes et colonnes avec anomalies pour mieux corriger les erreurs d’importation (Contrôle syntaxique et sémantique des variables et ménages du questionnaire pendant l'importation avec génération des listings d'erreur (règles de gestion à préciser)) ;

- réaliser une API pour les échanges de données issues des enquêtes de l’INS et des enquêtes légères de préférence de CSPro ;

- paramétrer les questionnaires selon les programmes ;

- harmoniser l’identifiant unique avec celui adopter pour le RESUC et intégrer le développement du module de génération d’identifiant unique ;

- prendre en compte l’exploitation de nouvelles tablettes biométriques à acquérir et intégrer le développement d’un système de gestion des données biométriques qui sera acquis chez l’équipementier qui sera retenu ;

- intégrer toutes les améliorations des fonctionnalités existantes qui nécessitent une mise à jour ou pour lesquelles l’exploitation a donné lieu à des évolutions pertinentes répertoriées et documentées notamment :

  - la possibilité de créer un super utilisateur pour le SIG-I qui peut modifier ou supprimer des cuvées de programmes de transferts et mêmes des cuvées déjà clôturer en laissant des traces de l'activité effectuée dans le système ;

  - la possibilité d’ajouter de nouveaux programmes de transferts monétaires (programmes de transferts paramétrables) ou des cycles et phases qui réutilisent des données des phases ou cycles déjà existant à partir des critères de sélection de certaines catégories de bénéficiaires ;

  - la possibilité de construire un scoring à partir des variables retenus pour un programme ou une cuvée ;

  - la fonctionnalité permettant de nettoyer des données erronées importées dans la  base de données et de recommencer le processus d’importation ;

  - génération de données PMT réduit pour enregistrement en urgence de nouveaux bénéficiaires pour un programme d’urgence avec sélection d’urgence ;

  - la possibilité d’appliquer la répartition des bénéficiaires par villages/quartiers selon une modalité choisie comme les nationaux, les réfugiés, les hommes, les femmes, les déplacés internes ou d’autres modalités à choisir ;

  - la possibilité de paramétrer par cuvée ou par session de cuvée les calendriers et les montants à payer par bénéficiaire ;

  - numéros de téléphones bloquants ;

  - Statut national ou pas et sexe obligatoire ;

  - retenir les dates d’enregistrement des bénéficiaire et au moins deux numéros de téléphones par ménage ;

  - la prévisualisation avant génération des états d’édition ;

  - bloquer les champs textes en majuscules et les champs numériques en nombre ;

  - la génération de toutes les listes et état d’édition en Excel ;

  - la génération de toutes les statistiques (récapitulatifs avant et après paiement) par contrat et par Agence de paiement ;

  - la génération des récapitulatifs des pointages THIMO par contrat et par ONG ;

  - tableau de bord et exportations des données agrégées par bailleur, par Agence de paiement, par programme de transferts, par cuvée, etc.

  - stabiliser les remplacements et les déplacements de quotas dans les listes ;

  - stabiliser les pertes de données  depuis les enregistrements ;

  - stabiliser tous les états d’édition avec possibilité de les exporter en Excel.

## 5.4 Fonctionnalités attendues pour la composante 2.1

- implémenter une plateforme d’inscription sécurisée en ligne avec URL externe pour les enrôlements de la composante 2.1 (inscription, apurement et validation physique des inscriptions avec présélection des candidats éligibles) avec chargements des documents scannés en ligne par dossier ;

- collecter des données biométriques avec contrôle de déduplication et génération d’identifiant unique ;

- calculer les scores de pauvreté et de vulnérabilité selon la méthodologie d’un PMT réduit comme en « e »plus haut;

- produire des listes principales (LP) et d’attentes (LA) provisoires

- collecter les métadonnées de descente sur site (bénéficiaires de LP + 30%LP de LA) ;

- produire les listes principales et d’attente pour l’enregistrement et la formation (bénéficiaires de LP + 20%LP de LA) ;

- enregistrer les bénéficiaires avant les formations et actualiser les informations au terme des formations ;

- suivre les formations avec pointages biométriques des présences des bénéficiaires ;

- gérer les remplacements avant de commencer les paiements et après avoir commencer les paiements ;

- consigner les notes de sélection et gérer les paiements électroniques ;

- réconcilier les paiements et générer les paiements selon les bénéficiaires dont l’avancement est validé par le coach ;

- renseigner les indicateurs de suivi et d’accompagnement des bénéficiaires avec pointages des présences sur le terrain;

- gérer les plaintes ;

- générer les états d’édition et statistiques avec prévisualisation avant génération des états d’édition et possibilité d’exportation de toutes les listes et état d’édition en Excel.

- générer des récapitulatifs des pointages par ONG ;

- intégrer des données de suivi collectées via ODK collect (prise en compte des données GPS, photos, etc)

## 5.5 Fonctionnalités attendues pour la composante 2.2

- implémenter une plateforme d’inscription sécurisée en ligne avec URL externe pour les enrôlements de la composante 2.2 (inscription, apurement, soumission des notes conceptuelles pour concours de plan d’affaires et validation physiques des inscriptions avec présélection des candidats) avec chargements des documents scannés en ligne par dossier ;

- collecter des données biométriques avec contrôle de déduplication et génération d’identifiant unique ;

- collecter les métadonnées de descente sur site ;

- collecter les données liées à la garantie de non disparition du potentiel bénéficiaire ;

- présélectionner  des notes conceptuelles et leurs promoteurs par scoring ;

- valider et produire les listes principales et d’attente des présélectionnés ;

- suivre les formations avec pointages biométriques des présences des bénéficiaires ;

- soumettre les plans d’affaires en ligne ;

- sélectionner les bénéficiaires aux financements (note plan d’affaire /70 et note interview /30)

- valider et enregistrer les bénéficiaires après les formations en Business Plan;

- gérer les remplacements avant de commencer les paiements et après avoir commencer les paiements ;

- gérer les paiements électroniques à partir du plan de décaissement de chaque plan d’affaires (plan de financement à renseigner par les coach ) ;

- réconcilier les paiements et générer les paiements selon les bénéficiaires dont l’avancement est validé par le coach ;

- renseigner les indicateurs de suivi et d’accompagnement des bénéficiaires avec pointages des présences sur le terrain ;

- gérer les plaintes ;

- générer les états d’édition et statistiques avec prévisualisation avant génération des états d’édition et possibilité d’exportation de toutes les listes et état d’édition en Excel.

## Requêteur (extraction des données et construction des graphiques)

Développement d’un module pour l’informatique décisionnelle (BI) ou requêteur qui permette de construire des tableaux de bords et des tableaux de présentation des données de façon dynamique avec le choix des variables, des regroupements, des agrégats, des filtres ; avec possibilité d’enregistrer et d’exporter des états générés. Développer un module de BI qui permette d’avoir une présentation dynamique des données du registre avec la possibilité de construire un tableau à partir des variables du questionnaire et éventuellement des données concernant les bénéficiaires aux différents programmes de transferts (TMO, TMU, THIMO, IEJ, CPA, etc.) ; c’est à dire de structurer le tableau dans la mesure du possible et choisir quelles informations doivent apparaître dans les lignes et les colonnes du tableau sans oublier les regroupements possibles ou agrégations de données par exemple par village/commune/département /région et permettre la sauvegarde et l’exportation (en format Excel, txt, CSV / en graphique : Histogramme, camembert, diagramme en bâton, carte du Cameroun, etc.) des tableaux construits ;

# 6. Modules et fonctionnalités attendus

Les modules et fonctionnalités ci-après sont attendues dans une architecture micro-service avec présentation des fonctionnalités développées dans angular pour les interfaces utilisateurs et spring boot pour les traitements serveurs :

- CIBLAGE

- créer un programme (TMO, TMU, TMU-Covid-19, THIMO, Vie Chère, Reliquat, IDPs, Inondation, Inclusion économique des jeunes, Plan d’affaires, etc.),

- créer une phase ou un cycle de programme,

- paramétrer le questionnaire ;

- créer des sessions de dénombrement et d’enquêtes de la phase ou du cycle d’un programme ;

- importer des données (contrôle de cohérence des valeurs importées pour chaque variable avec journal d’erreur précis sur les lignes et colonnes erronées) / réutiliser des données d’un autre cycle ou d’une autre phase avec des filtres à appliquer aux variables / collecter des données directement par tablette ;

- paramétrer les calendriers de paiements ; montants par paiement par phase ou cycle

- choisir des communes ; choisir des quartiers,

- paramétrer et appliquer le scoring,

- répartir

- générer les listes principales et les listes d’attente

- APPLICATION MOBILE

- collecter des données de dénombrement, PMT, PMT Réduit, questionnaire généré par construction, THIMO,

- enregistrer les données des différents programmes et leurs phases et cycles

- effectuer des pointages des THIMOs

- effectuer des pointages des paiements

- mettre à jour des données des ménages enregistrés

- enregistrer des remplacements de ménages et de personnes de référence

- ENREGISTREMENT

- générer les listes des personnes de références

- générer des listes des bénéficiaires enregistrés

- paramétrer le questionnaire pour enregistrements ;

- effectuer des remplacements de masse

- effectuer des remplacements individuels

- mettre à jour des données des ménages enregistrés

- suspendre des bénéficiaires

- renvoyer des bénéficiaires à l’enregistrement

- générer des cartes des bénéficiaires

- PAIEMENT

- générer les états des paiements et listes pour publications (TMO, TMU, THIMO, IEJ, CPA)

- renvoyer des bénéficiaires à l’enregistrement

- générer des cartes des bénéficiaires

- effectuer des remplacements des bénéficiaires et des mises à jour de données ;

- suspendre et réhabiliter un ménage ou une personne de référence ;

- rappeler des montants des bénéficiaires ;

- importer les pointages (importations des pointages avec contrôle de cohérence des valeurs importées pour chaque variable avec journal d’erreur précis sur les lignes et colonnes erronées) ;

- importer des paiements (avec contrôle de cohérence des valeurs importées pour chaque variable avec journal d’erreur précis sur les lignes et colonnes erronées) ;

- échanger des données par services web via API ;

- PAIEMENT NUMERIQUES

- générer les listes des paiements (TMO, TMU, THIMO, IEJ, CPA)

- renvoyer des bénéficiaires à l’enregistrement

- générer des cartes des bénéficiaires

- remplacements des bénéficiaires et mises à jour de données ;

- suspendre et réhabiliter des ménages ou des personnes de référence ;

- rappeler des montants des bénéficiaires ;

- importer les pointages (importations des pointages avec contrôle de cohérence des valeurs importées pour chaque variable avec journal d’erreur précis sur les lignes et colonnes erronées) ;

- importer des paiements (avec contrôle de cohérence des valeurs importées pour chaque variable avec journal d’erreur précis sur les lignes et colonnes erronées) ;

- échanger des données par services web via API ;

- BI : Requêteur

  - Constructions de tableaux de bords et des tableaux de données de façon dynamique avec le choix des variables, des regroupements, des agrégats, les filtres, des mises en forme ; avec possibilité d’enregistrer et d’exporter des états. Développer un module de BI qui permette d’avoir une présentation dynamique des données du registre avec la possibilité de construire un tableau à partir des variables du questionnaire et éventuellement des données concernant les bénéficiaires aux TMO, TMU et THIMO ; c’est à dire de structurer le tableau dans la mesure du possible et choisir quelles informations doivent apparaître dans les lignes et les colonnes du tableau sans oublier les regroupements possibles ou agrégations de données par exemple par village/commune/département /région et permettre la sauvegarde et l’exportation (en format Excel, txt, CSV / en graphique : histogramme, camembert, diagramme en bâton, carte du Cameroun, etc.) des tableaux construits ;

- Administration intégrant tous les aspects du SIG-I actuel et avec supers privilèges capables d’annuler des taches d’envergures (création : programme, phase ou cycle, session ; importation ; etc.)

- Module Inclusion Economique des Jeunes :

- implémenter une plateforme d’inscription sécurisée en ligne avec URL externe pour les enrôlements de la composante 2.1 (inscription, prise de rendez-vous et validation des inscription avec présélection des candidats) avec chargements des documents scannés en ligne par dossier ;

- collecter des données biométriques avec contrôle de déduplication et génération d’identifiant unique ;

- collecter les meta-données de descente sur site ;

- calculer les scores de pauvreté et de vulnérabilité ;

- répartir les bénéficiaires par quartier ;

- valider et produire les listes principales et d’attente ;

- enregistrer les bénéficiaires ;

- suivre les formations avec pointages biométrique des bénéficiaires ;

- gérer les remplacements avant de commencer les paiements et après avoir commencer les paiements ;

- consigner les notes de sélection et gérer les paiements électroniques ;

- réconcilier les paiements et générer les paiements selon les bénéficiaires dont l’avancement est validé par le coach ;

- suivre et accompagner les bénéficiaires ;

- gérer les plaintes ;

- générer des états d’édition et statistiques ;

- Module CPA :

- implémenter une plateforme d’inscription sécurisée en ligne avec URL externe pour les enrôlements de la composante 2.2 (inscription, prise de rendez-vous, soumission des notes conceptuelles pour concours de plan d’affaires et validation des inscription avec présélection des candidats) avec chargements des documents scannés en ligne par dossier ;

- collecter des données biométriques avec contrôle de déduplication et génération d’identifiant unique ;

- collecter les meta-données de descente sur site ;

- collecter les données liées à la garantie de non disparition du potentiel bénéficiaire ;

- présélectionner  des notes conceptuelles et leurs promoteurs par scoring ;

- valider et produire les listes principales et d’attente des présélectionnés ;

- suivre les formations avec pointages biométrique des bénéficiaires ;

- soumettre les plans d’affaires en ligne ;

- sélectionner les bénéficiaires aux financements (note plan d’affaire /70 et note interview /30)

- valider et enregistrer les bénéficiaires ;

- gérer les remplacements avant de commencer les paiements et après avoir commencer les paiements ;

- gérer les paiements électroniques à partir du plan de décaissement de chaque plan d’affaires (plan de financement à renseigner par les coach ) ;

- réconcilier les paiements et générer les paiements selon les bénéficiaires dont l’avancement est validé par le coach ;

- suivre et accompagner les bénéficiaires ;

- gérer les plaintes ;

- générer des états d’édition et statistiques ;

- Module génération identifiant unique (Algorithme à définir)

- Personnaliser et non public pour des questions de sécurité et d’évitement de fraude

- Choisir une séquence numérique sur 9 chiffres en éliminant les nombres remarquables

- On doit choisir de les générer en séquentiel ou aléatoirement

- Garantir l’unicité de chaque identifiant (le comparer à tous ceux qui sont déjà créer, ou alors utiliser un principe scientifique connu permettant de générer un nombre une et seule fois)

- Module de vérification et de contrôle des doublons

- Choix des variables de contrôles

- Définition des algorithmes de vérification et de contrôle de doublons

- Module de gestion biométrique

- Une banque d’image pour conserver toutes les images biométriques envoyées par tout système externe, y compris l’enregistrement multiple

- Un service d’archives biographiques pour conserver les données complémentaires additionnelles envoyées par des systèmes externes

- Un moteur biométrique pour conserver et gérer les modèles biométriques (mettre à jour, supprimer, extraire, etc.) afin de permettre une authentification rigoureuse, d’identifier les enregistrements dupliqués et de prendre des décisions

- Le contrôle de la qualité biométrique, pour évaluer la qualité des images biométriques envoyées par des systèmes externes.

- Module des états d’édition

- Prévisualisation et exportation systématique sur excell de tous les états

- Filtrages des données à éditer par Région, par commune, par village/quartier, par bénéficiaire pour les cartes

- Données pour impression des cartes obligatoires pour tous les bénéficiaires

- Module de suivi et évaluation

- Formulaires de collectes de données et métadonnées

- Etats des données et récapitulatifs

- Module de gestion des plaintes

- Collecte ou enregistrement de la plainte à partir du formulaire d’une plainte avec la possibilité de joindre les documents justificatifs de la plainte.

- A chaque enregistrement d’une nouvelle plainte une alerte email est transmise aux utilisateurs principaux du comité de gestion des plaintes ou membres du groupe d’utilisateurs « comité de gestion des plaintes ».

- Les plaintes enregistrées sont visibles et accessibles par les personnels de terrain en fonction de la zone de compétence géographique de chacun.

- Suivi des plaintes (En cas d’enregistrement d’une plainte par un opérateur de terrain, le point-focal a la possibilité de faire un commentaire et une fois la plainte vue la mention « lu » est attribuée pour ce point focal. De même, en cas d’enregistrement d’une plainte par un point-focal, le régional a la possibilité de faire un commentaire et une fois la plainte vue la mention « lu » est attribuée pour ce régional. Le même processus est appliqué au régional pour les plaintes enregistrées par des opérateurs de terrain de sa zone de compétence).

- Tableaux de bord et statistiques concernant la gestion des plaintes.

# 7. Calendrier de mise en œuvre

Le calendrier qui suit la méthodologie de développement agile est précisé ainsi qu’il suit :

| Mois | Livrables |
| --- | --- |
| Mois 1 | - Formation des équipes IT de l’UGP en visioconférence (Manuels de formation technique et rapport de formation à livrer) - Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 1 ; - Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 1 - Spécifications techniques détaillées de l’étape 1 - Migration du module de ciblage (1) - création d’un programme (TMO, TMU, TMU-Covid-19, THIMO, Vie Chère, Reliquat, IDPs, Inondation, Inclusion économique des jeunes, Plan d’affaires), - création d’une phase ou d’un cycle de programme, - paramétrer le questionnaire et considérer les mises à jour et la prise en compte des données spécifiques à collecter pour l’Inclusion Economique des Jeunes (IEJ) et le Concours de Plan d’Affaire (CPA) ; - création des sessions de dénombrement et d’enquêtes de la phase ou du cycle d’un programme ; - collecte des données par terminaux mobiles cas spécifique des programmes IEJ et CPA - Amélioration de l’application du PFS (Listes des améliorations à indiquer) - Livraison de SIG-I du PFS améliorée - Livraison de la version 1 - Manuel d’installation et d’administration version 1 - Manuel d’utilisation version 1 |
| Mois 2 | - Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 2 ; - Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 2 - Spécifications techniques détaillées de l’étape 2 - Migration du module de ciblage (2) - importation des données (contrôle de cohérence des valeurs importées pour chaque variable avec journal d’erreur précis sur les lignes et colonnes erronées)/réutilisation des données/ collecte des données) ; - paramétrage des calendriers de paiements ; montants par paiement par phase ou cycle - choix des communes et choix des quartiers, - paramétrage et application du scoring, - répartition des bénéficiaires par quartier - génération des listes principales et les listes d’attente - Livraison de la version 2 - Manuel d’installation et d’administration version 2 - Manuel d’utilisation version 2 |
| Mois 3 | - Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 3 ; - Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 3 - Spécifications techniques détaillées de l’étape 3 - Développement de la version 3 du Système - Manuel d’installation et d’administration version 3 - Manuel d’utilisation version 3 |
| Mois 4 | - Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 4 ; - Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 4 - Spécifications techniques détaillées de l’étape 4 - Développement de la version 4 du Système - Manuel d’installation et d’administration version 4 - Manuel d’utilisation version 4 |
| Mois 5 | - Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 5 ; - Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 5 - Spécifications techniques détaillées de l’étape 5 - Développement de la version 5 du Système - Manuel d’installation et d’administration version 5 - Manuel d’utilisation version 5 |
| Mois 6 | - Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 6 ; - Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 6 - Spécifications techniques détaillées de l’étape 6 - Développement de la version 6 du Système - Manuel d’installation et d’administration version 6 - Manuel d’utilisation version 6 |
| Mois 7 | - Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 7 ; - Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 7 - Spécifications techniques détaillées de l’étape 7 - Développement de la version 7 du Système - Manuel d’installation et d’administration version 7 - Manuel d’utilisation version 7 |
| Mois 8 | - Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 8 ; - Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 8 - Spécifications techniques détaillées de l’étape 8 - Développement de la version 8 du Système - Manuel d’installation et d’administration version 8 - Manuel d’utilisation version 8 |
| Mois 9 | - Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 9 ; - Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 9 - Spécifications techniques détaillées de l’étape 9 - Développement de la version 9 du Système - Manuel d’installation et d’administration version 9 - Manuel d’utilisation version 9 |
| Mois 10 | - Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 10 ; - Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 10 - Spécifications techniques détaillées de l’étape 10 - Développement de la version 10 du Système - Manuel d’installation et d’administration version 10 - Manuel d’utilisation version 10 |
| Mois 11 | - Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 11 ; - Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 11 - Spécifications techniques détaillées de l’étape 11 - Développement de la version 11 du Système - Manuel d’installation et d’administration version 11 - Manuel d’utilisation version 11 |
| Mois 12 | - Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 12 ; - Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 12 - Spécifications techniques détaillées de l’étape 12 - Développement de la version 12 du Système - Manuel d’installation et d’administration version 12 - Manuel d’utilisation version 12 |
| Mois 13 à 24 | - Maintenance curative - Maintenance évolutive - Maintenance préventive |

# 9. Profil du Consultant

La mission sera réalisée par ST2i Consulting qui a développé le SIG-I à l’aide des modèles de développement propriétaires « Nafkan front end » avec la technologie « jsf » pour la réalisation des interfaces utilisateurs et « Nafkan back end » avec la technologie « java/j2ee » pour les traitements côté serveur et la gestion des données. ST2i Consulting a aujourd’hui des références nationales et internationales dans la mise en œuvre des systèmes à l’aide des modèles de développement Angular et SpringBoot dans l’environnement de l’architecture « microservices » tel que voulu pour la mise à jour technologique du SIG-I.

Les profils des membres de l’équipe de développements sont décrits dans le tableau ci-après :

| Poste | Profil | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Chef de mission, Expert Agile | Bac + 5 en Informatique ou diplôme équivalent et 10 ans d’expériences | Il coordonne le projet et les équipes et prend les décisions dans le périmètre fixé par le plan projet. Il est responsable de la livraison dans les délais attribués avec la qualité requise et le budget alloué. Enfin, il doit résoudre les problèmes et conflits tout en assurant la communication et la cohésion entre le client du projet et tous les membres de l’équipe de réalisation. Il est compétent pour la gestion agile des projets et la gestion des équipes. |
| Expert BI | Bac + 5 en Informatique ou diplôme équivalent et au moins 5 ans d’expériences | Il est responsable de la mise en œuvre du requêteur. |
| Expert en Architecture des Systèmes d’Information | Bac + 5 en Informatique ou diplôme équivalent et au moins 5 ans d’expériences | Il est responsable de la mise en œuvre de l’Architecture microservices. |
| Expert développeur Front End | Bac + 4 en Informatique ou diplôme équivalent et au moins 5 ans d’expériences | Il est responsable des développements Front End et donc en Angular. |
| Expert développeur Back end | Bac + 4 en Informatique ou diplôme équivalent et au moins 5 ans d’expériences | Il est responsable des développements Back End et donc en SpringBoot. |
| Expert UI/UIX, | Bac + 4 en Informatique, Communication et multimedia ou diplôme équivalent et au moins 5 ans d’expériences | Il est responsable des designs et des modèles pour l’ergonomie et les interfaces utilisateurs. Responsable des interface Homme/Machine. |
| Expert qualité | Bac + 4 en Informatique ou diplôme équivalent et au moins 5 ans d’expériences | Il est garant de la qualité du système et responsable de l’assurance qualité et des contrôles de qualité. |
| Ingénieur systèmes, sécurité et réseaux | Bac + 5 en Informatique ou diplôme équivalent et au moins 5 ans d’expériences | Il est responsable des déploiements et de la maintenance de tout l’environnement d’exploitation. |

# 10. Modalités de paiement et livrables

Les prestations du consultant seront validées et payées mensuellement après avis technique de la commission de recette technique.

Calendrier de paiement

| Mois | Livrables | Paiement |
| --- | --- | --- |
| Mois 1 | - Manuels de formation technique sur Angular et SpringBoot - Rapport de formation - Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 1 ; - Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 1 - Spécifications techniques détaillées de l’étape 1 - SIG-I amélioré - Version 1 du Système - Manuel d’installation et d’administration version 1 - Manuel d’utilisation version 1 | 25 millions |
| Mois 2 | - Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 2 ; - Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 2 - Spécifications techniques détaillées de l’étape 2 - Version 2 du Système - Manuel d’installation et d’administration version 2 - Manuel d’utilisation version 2 |  |
| Mois 3 | - Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 3 ; - Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 3 - Spécifications techniques détaillées de l’étape 3 - Version 3 du Système - Manuel d’installation et d’administration version 3 - Manuel d’utilisation version 3 |  |
| Mois 4 | - Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 4 ; - Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 4 - Spécifications techniques détaillées de l’étape 4 - Version 4 du Système - Manuel d’installation et d’administration version 4 - Manuel d’utilisation version 4 | 40 millions |
| Mois 5 | - Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 5 ; - Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 5 - Spécifications techniques détaillées de l’étape 5 - Version 5 du Système - Manuel d’installation et d’administration version 5 - Manuel d’utilisation version 5 |  |
| Mois 6 | - Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 6 ; - Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 6 - Spécifications techniques détaillées de l’étape 6 - Version 6 du Système - Manuel d’installation et d’administration version 6 - Manuel d’utilisation version 6 | 40 millions |
| Mois 7 | - Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 7 ; - Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 7 - Spécifications techniques détaillées de l’étape 7 - Version 7 du Système - Manuel d’installation et d’administration version 7 - Manuel d’utilisation version 7 |  |
| Mois 8 | - Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 8 ; - Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 8 - Spécifications techniques détaillées de l’étape 8 - Version 8 du Système - Manuel d’installation et d’administration version 8 - Manuel d’utilisation version 8 | 40 millions |
| Mois 9 | - Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 9 ; - Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 9 - Spécifications techniques détaillées de l’étape 9 - Version 9 du Système - Manuel d’installation et d’administration version 9 - Manuel d’utilisation version 9 |  |
| Mois 10 | - Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 10 ; - Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 10 - Spécifications techniques détaillées de l’étape 10 - Version 10 du Système - Manuel d’installation et d’administration version 10 - Manuel d’utilisation version 10 | 40 millions |
| Mois 11 | - Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 11 ; - Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 11 - Spécifications techniques détaillées de l’étape 11 - Version 11 du Système - Manuel d’installation et d’administration version 11 - Manuel d’utilisation version 11 |  |
| Mois 12 | - Plan d’assurance qualité (PAQ) de l’étape 12 ; - Spécifications fonctionnelles détaillées de l’étape 12 - Spécifications techniques détaillées de l’étape 12 - Version 12 du Système - Manuel d’installation et d’administration version 12 - Manuel d’utilisation version 12 | 40 millions |
| Après 6 mois de maintenance à partir de la fin du mois 12 | - Rapport de maintenance curative - Rapport de maintenance évolutive (éventuellement) - Rapport de maintenance préventive (éventuellement) | 12.5 millions |
| Après 6 mois de maintenance à partir de la fin du mois 18 | - Rapport de maintenance curative - Rapport de maintenance évolutive (éventuellement) - Rapport de maintenance préventive (éventuellement) | 12.5 millions |

# 11. Budget

Le budget s’élève à 250 millions de FCFA.

Un framework logiciel est un ensemble d'outils et de composants à partir desquels on peut développer des applications.